Дата

24.10.2025

Звіт з розробки проекту "To-do list з авторизацією"

Назва проекту: To-do list
Репозиторій: https://github.com/NeyRon51/-1

### Хронологія роботи над проектом

#### 1. Етап ініціалізації та планування (7-12 жовтня 2025)

На цьому етапі було закладено основи проекту, створено репозиторій та розпочато планування.

- 07.10.2025: Учасник LavroNatalia розпочав прописування ідеї проекту.

- 10.10.2025:

  - NeyRon51 створив файл README.md та дошку Trello для організації роботи.

  - LavroNatalia продовжив деталізацію проекту.

- 12.10.2025: LavroNatalia завершив основний пропис проекту. TarasMedvid вніс перші оновлення в README.md.

#### 2. Етап початку розробки (Front-end) (14-17 жовтня 2025)

Команда приступила до активного кодування, зосередившись на створенні інтерфейсу користувача.

- 14.10.2025:

  - SNemo1 завантажив перші файли проекту та протестував коміти.

  - Було виконано злиття гілок (merge), що свідчить про активну паралельну розробку.

  - Реалізовано header сайту.

  - Готовий перший екран/сторінка.

- 17.10.2025:

  - Розпочато роботу над другою сторінкою.

  - Виправлено низку технічних проблем, що виникали під час розробки.

  - Форма реєстрації (sign up) готова на 90%.

  - Форма логування (login) завершена.

#### 3. Етап активного розвитку (23-24 жовтня 2025)

На цьому етапі було завершено ключові функціональні частини проекту.

- 23.10.2025:

  - TarasMedvid опублікував URL-адресу готового сайту.

  - Форма реєстрації повністю готова.

  - TarasMedvid активно оновлював та виправляв документацію в README.md.

- 24.10.2025:

  - Сторінка профілю користувача та сторінка to-do списку майже завершені.

  - SNemo1 додав посилання на дизайн-макет у Figma, що вказує на роботу з UI/UX.

  - NeyRon51 створив та оновив файл "Звіт", ймовірно, для внутрішньої документації.

### Загальні висновки та стан проекту

- Прогрес: Проект пройшов усі етапи — від ідеї та планування до реалізації. Основний функціонал, включаючи авторизацію (логін/реєстрацію) та інтерфейс to-do списку, майже готовий.

- Командна робота: Видно активну роботу всіх учасників, використання гілок та мерджів, що свідчить про належну організацію процесу в Git.

- Використані інструменти: Окрім коду, команда використовувала Trello для управління завданнями та Figma для розробки дизайну.

- Стабільність: Процес розробки супроводжувався регулярними виправленнями помилок, що позитивно вплинуло на стабільність коду.

- Результат: Проект є живим і доступним онлайн за публічним URL.

Поточний статус: Проект знаходиться на завершальній стадії розробки. Основний функціонал реалізовано, йдуть фінальні доробки та наповнення документації.